**Mudanças do SGEW para atender a MCA 37-87/2018**

#### **FINALIDADE**

Este relatório tem a finalidade de descrever as atividades necessárias para adequação do SGEW para MCA 37-87/2018.

#### **REFERÊNCIAS**

* 1. MCA 37-87/2018.

1. **Produtos Esperados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODULO** | **OBSERVAÇÃO** | **PRAZO** |
| Modulo de Cadastramento das Fichas | - Levantamento dos requisitos necessários.  - Especificação e implementação do modulo de desenvolvimento das Fichas.  - Este modulo será desenvolvido no SGEW. | 2 semanas  08/04 a 18/04 |
| - Desenvolvimento da Ficha de Critica do Docente e Instrução.  - Ficha de Critica de Final de Curso.  - Ficha de Opinião.  - Relatório de Avaliação de Final de Curso.  - Ficha de Observação do Docente em Instrução.  - Relatório de Crítica de Final de Curso | - Levantamento dos requisitos necessários.  - Especificação e implementação da pagina de inserção das fichas pelo aluno e instrutor.  - Este modulo será desenvolvido utilizado PHA ou Phayton. | 4 semanas  22/04 a 17/05 |
| Envio de Diploma/Certidão Curricular em PDF para o Email do Aluno/Instrutor. | - Levantamento dos requisitos necessários.  - Desenvolvimento do modulo para gerar Diploma e Certidão Curricular.  - Desenvolvimento do Modulo para envio do Diploma e Certidão Curricular em PDF para o Email do Aluno /Instrutor automaticamente. | 1 semanas  20/05 a 24/05 |
| - Motivo de Desligamento do Aluno | - Levantamento dos requisitos necessários.  - Modulo de Cadastramento de Alíneas de desligamento.  - De acordo com a MCA 37-87/2018 foi alterado as alíneas de desligamento, isto implica em alterar os modulo que verificam se o aluno foi desligado.  - Hoje o desligamento utilizando a alínea (a) e de conclusão de Curso, na MCA 37-87/2018 a Alínea (a) e desligamento por insuficiência de aproveitamento. | 1 semanas  27/05 a 31/05 |
| Alteração da Sistemática de Avaliação para avaliações Diagnósticas e Formativas podendo ser atribuído Graus e/ou conceito | - Levantamento dos requisitos necessários.  - Atendendo esta solicitação será necessário alterar os módulos do SGEW.  Quadro Global de Avaliação.  Correção da Prova. | 3 semanas  03/06 a 19/06 |
| - Aplicação de Provas podendo ser Objetivas, Resposta Livre, Situação Problema ou Prova Mista. | - Levantamento dos requisitos necessários.  - Atendendo esta solicitação será necessário alterar os módulos do SGEW  Quadro Global de Avaliação  Cadastro de Item de Prova  Montar Prova  Correção da Prova.  Modulo responsável pelo cadastro do Item pelo instrutor, hoje esta previsto somente cadastro de prova múltipla escolha.  - Modulo de Aplicação de Prova automática, hoje este modulo aplica somente prova múltipla escolha, no modelo da MCA 37-87/2018 deverá aplicar prova escrita e mista (múltipla escolha e escrita.  - Modulo de impressão de Prova. | 5 semanas  24/06 a 26/07 |

O trabalho será realizado em 16 semanas , as datas estão sendo planejadas entendendo que as atividades iniciaram em 08/04,

Este prazo visa atender a Divisão do Ensino sem comprometer as atividades da Pesquisa.

Ao termino de cada modulo será realização testes, para realização dos testes será necessário disponibilidade do SO Roberto.

Ao termino de cada modulo será disponibilizado o modulo e documentação.