Proposta para semana de 19 a 23 de agosto de 2013

Pessoal envolvido nesta fase: Cap José Carlos, Ten Fernando (BH), Ans Osvaldir, Sgt Germano

Nesta fase ficou acordado que :

Ten Fernando fará os devidos teste e na sexta feira fornecerá um relatório referente aos teste feitos

Ans Osvaldir e Sgt Germano farão os devidos ajustes e acompanharam os teste que serão realizados pelo Ten Fernando,

Problemas encontrados para implantação da utilização do Prosima através dos Tablets.

* O WIFI não esta funcionando, não foi encontrado o Wireless
* Definir os procedimentos para disponibilização dos Tablets (Disponibilizar pelo menos um tablet para que o Tem Fernando possa fazer os testes iniciais),
* Ajustes no programa:

- Aumentar o tamanho dos campos,

- Colocar o botão de enviar no final da página, logo após a Caixa de Comentários,

- Retirar os botões de “NOVA TURMA”, “SELEÇÃO DA TURMA” e “SAIR”do modulo de ediÇão da Ficha,

- Na seleção de turma colocar as informações de Data de Inicio e Termino da turma, para melhor identificar a turma.

Sugestão: Criar cautela para os instrutores ao receber o Tablet.